GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE TURISMO – SETUR/PE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

TIPO TÉCNICA E PREÇO

PROCESSO N.º 043/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, A NÍVEL BÁSICO E EXECUTIVO, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO – CECON-PE”.

JULHO/2013

ÍNDICE DO EDITAL

- PREÂMBULO

- DO OBJETO

- DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO

- DO CUSTO DO SERVIÇO E DAS FONTES DE RECURSOS

- DA ABERTURA

- DA REPRESENTAÇÃO

- APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA PARTICIPAÇÃO

- DA HABILITAÇÃO (Envelope Nº 01)

10. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

11. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

12. DA PROPOSTA TÉCNICA (Envelope N.º 02)

13. JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

14. DA PROPOSTA DE PREÇO (Envelope N.º 03)

15. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

16.  CLASSIFICAÇÃO FINAL

17. DOS RECURSOS

18. DA ADJUDCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19. DO CONTRATO

20. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS

21. PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

23. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE ENGENHARIA A SER FISCALIZADO

24. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

25. DESCRIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA E SUAS ATRIBUIÇÕES

26. DAS RESPONSABILIDADES

27. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

28. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

29. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

30.  CABERÁ AINDA A FISCALIZAÇÃO

31. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

32. PENALIDADES

33. DISPOSIÇÕES FINAIS.

ANEXOS:

ANEXO I	-	TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II	-	 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

ANEXO III.a	-	 ORÇAMENTO BÁSICO;

ANEXO III.b-	CUSTO DE SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO/UTILIZAÇÃO DA EQUIPE POR SERVIÇO;

ANEXO III.c-	SALÁRIO DA EQUIPE;

ANEXO III.d-	SERVIÇOS GRÁFICOS;

ANEXO III.e-	DESPESAS GERAIS;

ANEXO III.f-	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

ANEXO III.g-	HISTOGRAMA DE SERVIÇOS POR ETAPA;

ANEXO IV	-	TERMO DE COMPROMISSO PÚBLICO OU PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO;

ANEXO V	-		MOD. CARTA DE APRESENT. DA DOC. HABILITAÇÃO;

ANEXO VI	-	MOD. DE CARTA DE APRESENT. DA PROPOSTA DE PREÇO;

ANEXO VII	-	MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

ANEXO VIII	-	 MINUTA CONTRATUAL;

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÕES: a) DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL; b) DECLARAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE MENOR; c) DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDIDIVOS; d) DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE TURISMO – SETUR/PE

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

TIPO TÉCNICA E PREÇO

PROCESSO N.º 043/2013

- PREÂMBULO

A Secretaria de Turismo, criada pela Lei Estadual nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.366, de 04 de abril de 2011, torna público aos interessados em participar desta licitação, doravante denominados LICITANTES, que, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Turismo de Pernambuco, instituída pelas Portarias nºs. 65/2011, 66/2011, 47/2011, 28/2011, 20/2012 e 99/2012, estará reunida no dia 16 de Setembro de 2013, às 10h00 (dez) horas na Sede da SETUR/PE, situado na Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda-PE, CEP 53.111-970, para receber, abrir e examinar documentação e julgar propostas de empresas referentes à Tomada de Preços nº 004/2013 – CPL/SETUR, do tipo Técnica e Preço, sob regime de execução indireta, na forma de empreitada por preço global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, A NÍVEL BÁSICO E EXECUTIVO, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO – CECON-PE”., tudo em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I e Especificações Técnicas, Anexo II, obedecendo às condições deste Edital, e da proposta apresentada.

A presente licitação, do tipo técnica e preço, será regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, legislação correlata e demais exigências deste edital.

A entrega de documentos ou interposição de recursos ou contra razões ou pedidos de impugnação de edital, referentes a presente licitação deverá ser realizada no horário das 08h00 às 12h00 na Sala da CPL – SETUR/PE. DESTA FORMA, NÃO SERÃO ADMITIDOS APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACIMA ELENCADOS NO PROTOCOLO GERAL DA SETUR OU QUALQUER LOCAL QUE NÃO SEJA A CPL.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, A NÍVEL BÁSICO E EXECUTIVO, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO – CECON-PE”, tudo na conformidade com o Termo de Referência, Anexo I e Especificações Técnicas, Anexo II, que passam a fazer parte integrante deste edital, independente de transcrição.

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

2.1. Qualquer interessado que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta enviada ao endereço informado neste Edital, de fac-símile ou através do endereço eletrônico licitacaocpl@setur.pe.gov.br, em até 05(cinco) dias úteis antes da abertura do certame no endereço constante deste Edital. A CPL responderá por escrito, em até 03(três) dias úteis após o recebimento da solicitação, quando encaminhada tempestivamente e encaminhará cópias das respostas, incluindo explicações sobre as perguntas, sem identificar sua origem, a todos que já tenham retirado ou venham a retirar o Edital.

2.1.1. Se, como resultante dos esclarecimentos, a Comissão Permanente de Licitação considerar necessário modificar o edital, reabrirá o prazo conforme especificado no parágrafo seguinte.

2.1.2. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data da Licitação, salvo, se a juízo da Comissão Permanente de Licitações, forem substanciais. Eventuais modificações ao presente Edital serão transmitidas por escrito a todos os Licitantes, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas corridas antes da data referida no Preâmbulo deste Edital.

2.2. Qualquer impugnação ao texto editalício deverá ser encaminhada, por escrito, à Presidente da CPL e protocolado no endereço constante no rodapé, dentro do prazo legal vigente, acompanhado de documento que legitime o signatário a representar a empresa impugnante.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar da presente licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado;

3.2. Só será admitida a participação de LICITANTES em consórcios desde que uma empresa participante seja brasileira.

3.2.1. A liderança do consórcio caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira;

3.2.2. A empresa Licitante deverá apresentar o Termo de Compromisso Público ou Particular de Constituição de Consórcio subscrito pelos consorciados, conforme Anexo IV;

3.2.3. A indicação da Empresa Líder, com poderes específicos para receber as instruções relativas à execução do Contrato em nome de todos os demais membros, sendo efetivados, através dela, toda a execução do contrato, inclusive pagamentos;

3.2.4. É vedada a participação de empresa consorciada, na mesma Licitação, em mais de um Consórcio ou isoladamente;

3.2.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tanto na fase de Licitação quanto na da execução do Contrato;

3.3. Só poderão participar empresas cujos envelopes, contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇO estejam com a Comissão Permanente de Licitações até o horário previsto no preâmbulo deste;

3.4. Só poderão participar empresas estrangeiras, que tenham representação legal no País com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e judicialmente.

3.5. As empresas interessadas em participar deste certame poderão inscrever-se na sede da Secretaria de Turismo de Pernambuco – SETUR/PE, obtendo, o Edital em compact-disk –CD, através da troca por um CD novo, das 09h00min às 12h00min, ou;

3.6. Na Internet fazendo o download do arquivo do Edital, através do site www.setur.pe.gov.br, no Link – Licitações - SETUR e confirmando o interesse em participar do certame, através do Email licitacaocpl@setur.pe.gov.br.

3.6.1. A inscrição em uma das opções acima assegura ao Licitante o recebimento de qualquer alteração ou esclarecimento efetuado pela Comissão de Licitação após a publicação do Edital.

3.6.2. A inscrição em qualquer uma das opções mencionadas nos subitens anteriores, não é requisito obrigatório para participação, porém, a empresa que não a fizer, não receberá os esclarecimentos e respostas aos questionamentos, tendo em vista que a Comissão Permanente de Licitação não terá os dados necessários para comunicar às mesmas, ficando assim as LICITANTES sujeitas à formulação de propostas divergentes do Edital, passíveis, portanto, de inabilitação ou desclassificação.

3.6.3. Toda e qualquer alteração, informação, esclarecimento e resposta a questionamento será encaminhada por E-mail a todos os interessados devidamente cadastrados e disponibilizada através do site www.setur.pe.gov.br, no Link – Licitações, do respectivo Edital.

3.7. Estão impedidas de participação e serão desclassificadas as licitantes:

3.7.1. Que estejam impedidas de participar de licitações com a Administração Pública no Brasil ou tenham sido declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;

3.7.2. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

3.7.3. Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis, técnicos ou sócios figurem como funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado da Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco;

3.7.4. Que estiverem enquadradas nas disposições do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;

4. DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Para participar desta licitação, as empresas licitantes deverão apresentar obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, garantia de proposta no valor de R$ 8.735,57 (oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser comprovada através de recibo emitido pela Coordenadoria Financeira da Secretaria de Turismo - SETUR-PE, que deverá estar inserido, original ou sua cópia autenticada, no volume de Documentos de Habilitação.

4.2. A garantia de proposta deverá ser prestada até a data prevista para o início da abertura do processo licitatório, em quaisquer das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária

4.2.1. No caso de Título da Dívida Pública, só serão aceitos aqueles emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos seus valores econômicos, definidos pelo Ministério da Fazenda (Redação dada pela Lei nº 10.079/2004, de 31.12.2004);

4.3. No caso da garantia ser ofertada em Títulos da Dívida Pública, a Licitante se obriga a:

- Comprovar a autenticidade do documento;

- Comprovar a sua titularidade e, ainda;

- Proceder à correção atualizada do valor.

4.4. O prazo de validade da garantia será de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de apresentação da documentação de habilitação.

4.5. Para as empresas inabilitadas, a garantia prestada, será devolvida após a abertura das Propostas de Preços, e no máximo em até 90 (noventa) dias, após a data da apresentação da Documentação de Habilitação e/ou Propostas de Preço.

4.6. O proponente participante que não obtiver êxito no certame, após adjudicação e homologação do processo, terá até 72 (setenta e duas) horas para resgatar a apólice do seguro e/ou carta de fiança. Expirado o prazo esse documento será automaticamente enviada à empresa de seguros responsável pela emissão.

4.7. A caução será devolvida à licitante vencedora após a assinatura do contrato e no máximo até 90 (noventa) dias após a data de apresentação da documentação de habilitação e proposta.

4.8 A licitante poderá apresentar a garantia de proposta antecipadamente ou dentro do envelope de habilitação.

5. DO CUSTO DO SERVIÇO E DA FONTE DE RECURSOS

5.1. O custo global estimado para a prestação dos serviços objeto da presente licitação corresponde ao valor máximo de R$ 873.557,86 (oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme Orçamento Básico, anexo III.a, constante neste Edital.

5.2. Os recursos financeiros alocados para a realização do objeto desta contratação serão provenientes de Contrapartida do Estado de Pernambuco, oriundo de recurso orçamentário alocado pela SETUR.

Projeto ou Atividade - Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos

Código Orçamentário - 23.695.0925.4142.

Fonte de Recursos: 0101

Elemento de Despesa: 44.90.

6. DA ABERTURA

6.1. A abertura dos envelopes relativos à Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preço será efetuada da seguinte forma:

6.1.1. Na data descrita no preâmbulo será realizada a abertura do Envelope nº 01, contendo a documentação referente à Habilitação que será conferida de acordo com as exigências deste Edital e rubricada pelos membros da Comissão e representantes dos licitantes presentes. O Envelope nº 02 – Proposta Técnica e Envelope nº 03 Proposta de Preços, de cada LICITANTE, serão recolhidos e permanecerão fechados na forma regulamentar, até a data informada para sua abertura em sessão pública.

6.1.2. A critério da Comissão Permanente de Licitação, respeitados os procedimentos legais, o Envelope nº 02 – Proposta Técnica poderá ser aberto em seguimento na mesma Reunião de Abertura do Envelope nº 01 – Habilitação, sendo facultada à autoridade competente a designação de corpo técnico especializado para analisar as propostas técnicas dos licitantes habilitados.

6.1.3. A Comissão permanente de Licitação dará conhecimento do resultado da Habilitação em sessão pública, previamente marcada, ou através de publicação na Imprensa Oficial, e, uma vez transcorridos o prazo legal para recebimento e julgamento de recursos, marcará a data, a hora e o local da abertura dos envelopes nº 02 das propostas técnicas dos licitantes habilitados.

6.1.4. A Comissão Permanente de Licitação devolverá os envelopes nº 02 e nº 03 dos licitantes inabilitados, se não houver recursos ou, se houver, após o julgamento, ficando à disposição dos mesmos para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias, após o que serão inutilizados sem quaisquer formalidades.

6.1.5. Na data, hora e local comunicados aos interessados, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos Envelopes nº. 02 e todas as folhas serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das LICITANTES presentes. O conhecimento do resultado das notas técnicas das empresas LICITANTES será dado em sessão pública, previamente marcada, ou através de publicação na Imprensa Oficial, e, uma vez transcorridos os prazos legais para recebimento e julgamento de recursos, serão marcados a data, a hora e o local da abertura dos Envelopes n.º 03 - Propostas de Preços.

6.1.5.1. A Comissão Permanente de Licitação devolverá os envelopes de n.º 03 às LICITANTES desclassificadas, se não houver recursos ou, se houver, após o julgamento, ficando à disposição das mesmas para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias, após o que serão inutilizados sem quaisquer formalidades.

6.1.6. Na data, hora e local comunicados aos interessados, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos Envelopes n.° 03 e todas as folhas serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das LICITANTES presentes. O conhecimento do resultado das notas finais de classificação será dado em sessão pública, previamente marcada, ou através de publicação na Imprensa Oficial.

6.2. De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata, que levará a assinatura dos membros da Comissão e dos representantes dos LICITANTES presentes.

7. DA REPRESENTAÇÃO

7.1. A licitante poderá acompanhar os atos públicos da licitação, neles manifestar-se, solicitar esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os recursos previstos em lei, nas seguintes formas:

7.1.1. Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, sendo o representante sócio ou dirigente, o qual deverá apresentar o contrato social, estatuto, e eventuais alterações, que comprovem a sua representação; ou

7.1.2. Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório, que lhe confira poderes para a prática dos atos supramencionados;

7.1.3. Em todos os casos, a licitante, representante ou procurador deverá apresentar documento de identidade de fé pública;

7.1.4. A procuração por instrumento particular outorgada por pessoa jurídica deverá ter a firma reconhecida e ser acompanhada do respectivo contrato social, estatuto ou eventuais alterações, que comprovem a representação legal do seu signatário; e

7.1.5. Cada licitante poderá apresentar no máximo 02 (dois) representantes, e cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa.

7.2. Os interessados que não atenderem às exigências do item 7.1 ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela LICITANTE resguardado apenas o direito de acompanhar a licitação como ouvintes.

7.3. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma LICITANTE.

8. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA PARTICIPAÇÃO

8.1. Cada LICITANTE deverá apresentar suas propostas em 03 (três) envelopes distintos, devidamente fechados, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, com identificação externa do Certame, da LICITANTE e do envelope, como indicado em cada item referente a seguir.

8.2. Os documentos relativos à Habilitação (Envelope n.º 01), Proposta Técnica (Envelope n.º 02) e Proposta de Preços (Envelope n° 03) serão apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente, ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

8.2.1. As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil terão que juntar comprovação de regularidade jurídico/fiscal, da capacidade jurídica e técnica, demonstrativos financeiros e contábeis e demais exigências conforme estabelecido neste Edital, documentos equivalentes de seu País de origem, autenticada pelos respectivos consulados e traduzida por tradutor juramentado.

8.3. O horário para autenticação dos documentos pela Comissão Permanente de Licitação, quando necessário, será das 09hs às 12hs, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da licitação, sendo tal prazo discricionário da administração. O item 8.3 constitui uma condição operacional, de modo a não comprometer as atividades desta Comissão.

8.4.	Poderão ser apresentados documentos originais, emitidos através da INTERNET, não sendo exigida autenticação destes, ficando a critério da CPL – SETUR/PE, a confirmação de sua autenticidade junto ao órgão emitente. A cópia destes documentos só será admitida quando autenticada através das opções acima descritas.

8.5. A LICITANTE arcará, integralmente, com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

8.6. Não havendo expediente na data marcada para a abertura do certame licitatório, e não havendo retificação de convocação, a Reunião será realizada no primeiro dia útil subseqüente, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível, à mesma hora e local anteriormente estabelecido, independentemente de qualquer comunicação aos interessados.

8.7. Não serão considerados os envelopes de documentos e propostas encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, após a data e horário fixado, bem como aqueles entregues a tempo, em local diferente do determinado e que não tenham chegado à Comissão Permanente de Licitação até o final do prazo de recebimento estabelecido no presente Edital, e devendo esses serem devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes.

8.8. Uma LICITANTE, incluídos todos os membros de uma associação ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta, estas não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Comissão.

8.8.1. Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro de acordo com a definição anterior, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

9. DA HABILITAÇÃO (Envelope N.º 01)

9.1. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada, em papel timbrado do Licitante ou com carimbo de identificação, rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir os seus números exatos e entregues à Comissão Permanente de Licitação, em envelope devidamente fechado, contendo externamente os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

TIPO: TÉCNICA E PREÇO

PROCESSO Nº 043/2013

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

9.2. Para fins de habilitação, as LICITANTES devem apresentar carta à CPL, Anexo V, a documentação a seguir relacionada, comprovando ser seu objeto social compatível com o objeto licitado, permitida à substituição pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Estado de Pernambuco, no que couber:

9.2.1. Relativamente à Situação Jurídica:

9.2.1.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial;

9.2.1.2. Para Sociedades Empresárias em geral: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes, devidamente registrados;

9.2.1.3. Para Sociedades Empresárias do tipo Sociedade Anônimas: Ato constitutivo e alterações subseqüentes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores em exercício;

9.2.1.4. Para Sociedades Simples: Inscrição do ato constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

9.2.1.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização e Ato constitutivo registrado no órgão competente;

9.2.2. Relativa à Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista, consistirá em:

9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

9.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio (filial) ou sede (matriz) do licitante;

9.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente ao domicilio (filial) ou sede (matriz) do licitante, não havendo necessidade de apresentação de Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, por se tratar de emissão em conjunto;

9.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual que deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver situado o domicilio (filial) ou sede (matriz) do licitante;

9.2.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal que deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda ou Finanças do Município em que estiver situado o domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante;

9.2.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal;

9.2.2.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito – CND;

9.2.2.8. As provas de regularidade deverão ser apresentadas através de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

- Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão em que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

9.2.2.9. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST;

9.2.3. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

9.2.3.1. Garantia de participação, conforme previsto no inciso III do art. 31 da Lei nº 8.666/93, no valor de R$ 8.735,57 (oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com o item 4 deste Edital;

9.2.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis ou Termo de Abertura e Encerramento do Ultimo Exercício Social registrado, na Junta Comercial, exigível na forma da Lei, que comprovem sua boa situação financeira, assinada pelo sócio ou Proprietário da Empresa e pelo Contador, vedada a substituição por Balancetes ou Balanço Provisório.

9.2.3.3. Entende-se na forma da lei: Quando se tratar de sociedade anônima, Balanços e Demonstrações Contábeis publicados na Imprensa Oficial, consoante Lei Federal N° 6.404/76 e/ou quanto às demais formas societárias, o original ou fotocópia autenticada, devidamente registrada pelo órgão competente da sede ou domicilio da concorrente.

9.2.3.4. Para as empresas constituídas no exercício em curso, serão aceitos o Balanço de Abertura devidamente assinado pelo titular ou representante legal da empresa e pelo contador, autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

9.2.3.5. As Sociedades Limitadas, e Sociedades sujeitas ao Regime do SIMPLES, também deverão apresentar cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, devidamente assinados e autenticados.

9.2.3.6. Certidão Negativa de Falência e Concordata e/ou Recuperação Judicial e/ou Extrajudicial expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede do licitante, emitida, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data de realização desta licitação.

9.2.3.7. A comprovação da boa situação financeira do(s) licitante(s) será verificada através dos índices contábeis a seguir indicados, que poderão vir calculados pelo(s) licitante(s) observando-se os valores a seguir exigidos:

1 - IEG = 	PC + ELP 	( 1,00

AT

2 - ILG = 	AC + RLP 	( 1,00

PC + PNC

3 - ILC = 	AC         	 ( 1,00

PC

ONDE:

IEG 	= Índice de Endividamento Geral;		ILC 	= Índice de Liquidez Corrente;

ILG 	= Índice de Liquidez Geral;			AC 	= Ativo Circulante;

RLP	= Realizável a Longo Prazo;			PC	= Passivo Circulante;

ELP 	= Exigível a Longo Prazo;			AT	= Ativo Total.

PNC 	= Passivo não Circulante;

9.2.3.8. O balanço patrimonial poderá ser atualizado por índices oficiais, se for o caso, na forma prevista no Inciso I e § 3º do Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93, respectivamente. Neste caso, o Licitante apresentará o demonstrativo dos cálculos correspondentes, devidamente assinado pelo Dirigente / Sócio e pelo Contador, para tal qualificados e devidamente identificados.

9.2.4. Outros Documentos

9.2.4.1. Indicação do nome, condição legal, número do CPF e da Carteira de Identidade do representante da empresa que assinará o Contrato, assim como o endereço postal e eletrônico, número do telefone e números do CNPJ, da Inscrição Estadual e da Inscrição Municipal do Licitante.

9.2.4.2. Indicação do Banco, número da Agência, número da Conta Corrente, no qual deverão ser creditados os pagamentos das faturas pelos serviços executados.

9.2.5. Relativamente à Qualificação da Empresa e da Equipe Técnica para Habilitação Técnica:

9.2.5.1.  DA EMPRESA

9.2.5.2.  Além de ser devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou (CAU), na modalidade Engenharia Civil ou Arquitetura, a empresa deverá possuir em seu quadro, profissionais de nível superior com experiência na prestação de serviços compatíveis com o objeto da Licitação e do Termo de Referência, Anexo I, item 16.1.2, transcrito abaixo:

9.2.5.3. Será exigida como condição de habilitação da empresa comprovação de capacitação da sua equipe técnica, nas principais atividades a serem desenvolvidas na prestação dos serviços técnicos profissionais de Assessoria a Fiscalização dos Serviços de Elaboração e Coordenação dos Projetos Complementares a nível Básico e Executivo para Ampliação e Reforma do Centro de Convenções de Pernambuco, a saber: fiscalização ou assessoria à fiscalização ou elaboração em projetos de:

9.2.5.3.1.	Terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário;

9.2.5.3.2.	Compatibilização de projetos;

10.2.5.3.3.	Projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP;

9.2.5.3.4.	Projetos de central de controle de automação e multimídia;

9.2.5.3.5.	Projetos de climatização e ventilação mecânica;

9.2.5.3.6.	Projetos de elevadores ou escadas rolantes ou esteiras rolantes;

9.2.5.3.7.	Projetos de instalações hidrossanitárias e esgotamento sanitário;

9.2.5.3.8.	Projetos de estrutura e fundações;

9.2.5.3.9.	Projetos de instalações elétricas, subestação, SPDA, telefonia e lógica;

9.2.5.3.10.	Orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações.

9.2.6.  A comprovação da experiência dos técnicos da equipe técnica da licitante, indicados para cada função se dará através da apresentação das Certidões de Acervo Técnico expedida pelo CREA e do currículo, devendo ser destacadas as atividades pertinentes ao objeto da licitação. O técnico e a empresa se responsabilizarão judicialmente pelas informações prestadas e a SETUR/PE reserva seu direito de efetuar diligências para averiguar a veracidade do informado em caso de dúvida.

9.2.7.  Os membros da equipe técnica deverão fazer parte do quadro da empresa ou fornecer declaração autorizativa de inclusão de seu nome na equipe técnica da empresa que participará do processo licitatório.

9.2.8.  Os técnicos integrantes da equipe técnica proposta, a ser pontuada, terão que estar disponíveis para os serviços a que se propõem. A verificação desta disponibilidade será efetuada através das declarações autorizativas dos integrantes da equipe técnica, as quais deverão estar anexas a Proposta Técnica.

9.2.9. Os profissionais indicados pelo LICITANTE deverão participar obrigatoriamente dos serviços objeto desta LICITAÇÃO. Eventual substituição dos mesmos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, poderá ser autorizada pela Fiscalização da SETUR/PE, quando da execução do correspondente Contrato.

9.2.10.  Os técnicos relacionados na equipe técnica do LICITANTE não poderão integrar, em nenhuma hipótese, equipe técnica de outro LICITANTE sob pena de sua desclassificação.

9.2.11.  Na atribuição das notas, será observada a distribuição mostrada nos quadros adiante. No julgamento da equipe, serão consideradas a capacitação e experiência profissional dos técnicos.

9.2.12.  Os integrantes da equipe técnica que desenvolverão a supervisão dos projetos relacionados no item 16.1.2 do Termo de Referência, Anexo I, têm que pontuar em todos os subitens, sob pena de inabilitação técnica para desempenhar a função.

9.2.13.  DA EQUIPE TÉCNICA

9.2.14.  Deverão ser atribuídas notas técnicas aos profissionais conforme especialidades abaixo:

|  | 01 - Coordenador Técnico – a. Engenheiro Civil ou Arquiteto, formado a mais de 10 (dez) anos; b. Com experiência em coordenação de projetos de infraestrutura (Mercados, Praças, Parques, Centro de Convenções, Aeroportos, Portos, Ruas, Rodovias, Hospitais, Escolas, Teatros, dentre outros); |
| --- | --- |
| a.1 |  |
|  | 01 - Eng. Civil Sênior – a. Engenheiro Civil, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência em fiscalização de projetos ou assessoria à fiscalização de projetos ou elaboração de projetos de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário |
| a.2 |  |
|  | 01 - Arquiteto Sênior – a. Arquiteto, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência compatibilização de projetos de infraestrutura (Mercados, Praças, Parques, Centro de Convenções, Aeroportos, Portos, Ruas, Rodovias, Hospitais, Escolas, Teatros, dentre outros); |
| a.3 |  |
|  | 01 - Eng. Segurança do Trabalho Sênior – a. Engenheiro Civil ou Químico ou de Segurança do Trabalho, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência em fiscalização de projetos ou assessoria à fiscalização de projetos ou elaboração de projetos de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP; |
| a.4 |  |
|  | 01 - Eng. Eletricista Sênior – a. Engenheiro Eletricista, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência em fiscalização de projetos ou assessoria à fiscalização de projetos ou elaboração de projetos de central de controle de automação e multimídia |
| a.5 |  |
|  | 01 – Eng. Mecânico Sênior a. Engenheiro Mecânico, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência em fiscalização de projetos ou assessoria à fiscalização de projetos ou elaboração de projetos de climatização e ventilação mecânica |
| a.6 |  |
|  | 01- Eng. Mecânico Sênior – a. Engenheiro Mecânico, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência em fiscalização de projetos ou assessoria à fiscalização de projetos ou elaboração de projetos de elevadores ou escadas rolantes ou esteiras rolantes |
| a.7 |  |
|  | 01 - Eng. Civil Sênior – a. Engenheiro Civil, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência em fiscalização de projetos ou assessoria à fiscalização de projetos ou elaboração de projetos de instalações hidrossanitárias e esgotamento sanitário; |
| a.8 |  |
|  | 01 - Eng. Civil Sênior – a. Engenheiro Civil, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência em fiscalização de projetos ou assessoria à fiscalização de projetos ou elaboração de projetos de estruturas e fundações; |
| a.9 |  |
|  | 01 - Eng. Eletricista Sênior – a. Engenheiro Eletricista, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência em fiscalização de projetos ou assessoria à fiscalização de projetos ou elaboração de projetos de instalações elétricas, subestação, SPDA, telefonia e lógica; |
| a.10 |  |
|  | 01 - Eng. Civil Sênior – a. Engenheiro Civil, formado a mais de 8 (oito) anos; b. Com experiência em elaboração de orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações |
| a.11 |  |

10.  Da Documentação Complementar, que consistirá em:

10.1. Declaração de aceitação integral dos termos e das condições do certame, bem como das disposições contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Anexo IX (a).

10.2. Declaração assinada por representante legal da licitante afirmando cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos – Anexo IX (b);

10.3. Declaração da Inexistência de Fatos Impeditivos, Anexo IX (c);

10.4. Declaração de inexistência de conflito de interesses para sua habilitação e classificação, pelo prazo de duração do Contrato e após o seu término, conforme regulamentação específica e aplicável em sua área de atuação, em que afirma não exercer atividades que conflitem com os serviços objeto da presente licitação, Anexo IX (d);

10.5. Os documentos exigidos para a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômica-Financeira deverão ser atendidos pelas empresas consorciadas de forma isolada, à exceção do item 4. Garantia de Participação, que deverá ser feita uma única garantia, por qualquer das consorciadas. Para efeito da Qualificação Técnica, item 9.2.5, deverá ser considerado o somatório dos quantitativos de cada consorciado.

11. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – (Envelope Nº 01)

11.1. A documentação apresentada para habilitação será analisada e julgada pela CPL, que poderá ser assessorada por equipe técnica ou técnico designada (o) pela Secretária de Turismo, não sendo delegada a terceiros a competência decisória da Comissão Permanente de Licitação -  CPL.

11.2. Serão habilitados os licitantes que cumprirem todas as exigências estabelecidas no item 9 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deste Edital.

11.3. Será considerada inabilitada, não sendo concedido sob qualquer pleito, prazo para a complementação desses documentos, salvo o disposto no § 3º do art. 48 da Lei nº. 8.666/93 o licitante que:

11.3.1. Deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos para a fase de habilitação ou que o fizerem em desacordo com as normas deste Edital;

11.3.2. Substituir quaisquer documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão;

11.3.3. Mesclar os documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial), com exceção do previsto no subitem 9.2.2.3 e 9.2.2.7;

11.3.4. Apresentar conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu sobrescrito;

11.3.5. Deixar de comprovar atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação;

11.3.6. Apresentar qualquer documento exigido para a proposta de habilitação com rasura, com prazo de validade vencido;

11.3.7. Apresentar profissional com qualquer vínculo técnico ou administrativo em comum com outro participante do certame;

11.3.8. Os envelopes encaminhados por via postal, que não chegarem à Comissão, até a data e hora marcada para abertura das propostas, não serão aceitos para o certame.

11.3.9.  Com exceção dos documentos relacionados nos subitens 9.2.1; 9.2.2.1 e 9.2.2.2, os demais documentos somente serão aceitos quando emitidos até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentação, desde que não contenham outro prazo de validade expresso em seu texto.

11.3.10.  O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto para com o INSS e Fazenda Federal, quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.3.11.  Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente  de Licitação.

12. DA PROPOSTA TÉCNICA (Envelope N.º 02)

12.1. A Proposta Técnica será apresentada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, redigidas no idioma português, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datilografadas e impressas em papel com timbre, identificação ou carimbo da licitante, todas as folhas devem estar rubricadas e a última assinada por representante legal, e numeradas seqüencialmente, inclusive folha de rosto, índice de separação, de modo a não conterem folhas soltas e inseridos no Envelope nº 02. Para tanto, deverá ter a documentação para classificação, contendo externamente os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

TIPO: TÉCNICA E PREÇO

PROCESSO Nº 043/2013

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

12.2. A Proposta Técnica deverá ser elaborada em consonância com todo o disposto neste Edital, especialmente àqueles estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência, e no Anexo II, Especificações Técnicas.

13. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

13.1 O conjunto de documentos relativos à proposta técnica será avaliado através da atribuição de notas correspondentes aos atestados/acervos técnicos apresentados, conforme os critérios expostos a seguir:

13.1.1 Avaliação da Experiência de Serviços dos Profissionais da Equipe Técnica (NEet).

- Será atribuída uma nota relativa à capacitação e experiência da empresa licitante (NEL), obtida através da valoração atribuída aos atestados/acervos técnicos apresentados, conforme critério a seguir:

| Item | Fator a ser avaliado | Pontos por Obra (atestado /CAT) | Nº máximo de projetos | Pontuação máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NE1 | Coordenação dos Projetos | 1 | 10 | 10 |
| NE2 | Projeto de Terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | 1 | 5 | 5 |
| NE3 | Compatibilização de projetos | 1 | 5 | 5 |
| NE4 | Projeto de Alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP | 1 | 2 | 2 |
| NE5 | Projeto de central de controle de automação e multimídia | 1 | 1 | 1 |
| NE6 | Projeto de climatização e ventilação mecânica | 1 | 4 | 4 |
| NE7 | Projeto de elevadores ou escadas rolantes ou esteiras rolantes | 1 | 1 | 1 |
| NE8 | Projeto de instalações hidrossanitárias e esgotamento sanitário | 1 | 4 | 4 |
| NE9 | Projeto de estrutura e fundações | 1 | 10 | 10 |
| NE10 | Projeto de instalações elétricas, subestação, SPDA, telefonia e lógica | 1 | 5 | 5 |
| NE11 | Orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações | 1 | 3 | 3 |

- Será calculada a média ponderada das notas obtidas em cada item acima, obtendo-se para cada proposta, uma nota relativa à experiência de projetos coordenados e elaborados/fiscalizados (NEet), pela Equipe Técnica, mediante a seguinte fórmula:

| NEet | NE1 x 2 + NE2 x 0,5 + NE3 x 1 + NE4 x 0,5 + NE5 x 0,5 + NE6 x 0,5 + NE7 x 0,5 + NE8 x 0,5 + NE9 x 1 + NE10 x 1 + NE11 x 0,5 |
| --- | --- |
|  | 10 |

13.1.2 Avaliação do Porte dos Projetos dos Profissionais da Equipe Técnica (NPet)

- Para cada fator a ser avaliado, será atribuída uma nota relativa ao porte dos projetos (NPet) que constam nos atestados/acervos técnicos apresentados, obtida através pontuação atribuída a atuação em coordenação, elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização de projetos realizados pelos profissionais integrantes da Equipe Técnica, conforme tabela abaixo:

| Item | Fator a ser avaliado | Pontos por atestado/CAT | Nº máximo de projetos | Pontuação máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NP1 | Coordenador Técnico: cada ATESTADO de coordenação de Equipe Técnica em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização de projetos, com área mínima de 5.000 m² (em cada projeto) | 1 | 4 | 4 |
| NP2 | Engenheiro Civil Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/ assessoria à fiscalização de Projetos de Terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário | 1 | 5 | 5 |
| NP3 | Arquiteto Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização em Compatibilização de projetos, com área mínima de 3.000 m² (em cada projeto) | 1 | 2 | 2 |
| NP4 | Engº de Segurança do Trabalho Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização em Projeto de Alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP, com área mínima de 5.000m² (em cada projeto) | 1 | 2 | 2 |
| NP5 | Engenheiro Eletricista Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização em Projeto de central de controle de automação e multimídia, com área mínima de 2.000m² (em cada projeto). | 1 | 1 | 1 |
| NP6 | Engenheiro Mecânico Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização em Projeto de climatização e ventilação mecânica, com 400 TR (tonelada de refrigeração) no mínimo (em cada projeto). | 1 | 3 | 3 |
| NP7 | Engenheiro Mecânico Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização em Projeto de elevadores, com capacidade mínima de 08 pessoas ou de escadas rolantes ou esteiras rolantes, com área mínima de projeto arquitetônico de 2.000m² (em cada projeto). | 1 | 1 | 1 |
| NP8 | Engenheiro Civil Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização de Projeto de instalações hidrossanitárias e esgotamento sanitário, com área mínima de 1.000m² (em cada projeto) | 1 | 3 | 3 |
| NP9 | Engenheiro Civil Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização de Projeto de estrutura e fundações, com área mínima de 5.000 m² (em cada projeto) | 1 | 5 | 5 |
| NP10 | Engenheiro Eletricista Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização em Projeto de instalações elétricas com subestação de no mínimo 1.200KVA, ou com no mínimo 400 pontos de telefonia e lógica (em cada projeto). | 1 | 5 | 5 |
| NP11 | Engenheiro Civil Sênior: cada ATESTADO de atuação em elaboração ou fiscalização/assessoria à fiscalização de Orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações. | 1 | 3 | 3 |

- A nota referente à capacitação e experiência dos profissionais da Equipe Técnica (NET) será calculada através de média ponderada das notas, obtidas conforme pontuação nos itens anteriores, mediante a seguinte fórmula:

| NPET = | NP1 x 2 + NP2 x 1 + NP3 x 1,5 + NP4 x 1,5 + NP5 x 1,5 + NP6 x 2+ NP7 x 1 + NP8 x 1,5 + NP9 x 2 + NP10 x 1 + NP11 x 1 |
| --- | --- |
|  | 10 |

13.2 Nota Técnica

- Será atribuído ao conjunto de documentos, relativo à PROPOSTA TÉCNICA, uma “Nota Técnica” (NT), que será a soma das notas NEet (subitem 17.1.1) e NPet (subitem 17.1.2), do Termo de Referência, Anexo I, obtida por meio da seguinte fórmula:

NT = NEet + NPet

13.2.1 Para os atestados e CAT’s referentes à coordenação, arquitetura e estruturas de concreto/fundações, será considerada apenas a área edificada, não sendo computadas áreas externas e de paisagismo.

13.2.2 Os atestados ou CATs apresentados sem a identificação dos quantitativos não serão considerados para efeito de cálculo da nota técnica conforme critérios constantes do subitem 17.1.2, do Termo de Referência, Anexo I.

13.2.3 A CAT ou atestado apresentado em desacordo com o estabelecido no Edital e nos anexos, não será considerada (o) para efeito de cálculo da Nota Técnica.

13.2.4. A proposta técnica será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração ou complementação posterior, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

13.2.5. Caso julgue necessário, a Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a reunião para análise da documentação, realização de diligências ou consultas e determinação da valoração dos atestados técnicos das licitantes habilitadas, tudo sendo registrado em ata.

13.2.6. Suspensa a reunião, todos os documentos relativos à “Proposta Técnica” e os envelopes relativos a “Proposta de Preço”, devidamente fechados, ficarão em poder da Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes na sessão.

13.2.7. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou para a realização de diligências ou consultas, a Comissão Permanente de Licitação procederá à análise dos acervos técnicos apresentados e decidirá sobre a CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA de cada licitante.

13.2.8. Será desclassificada a licitante que:

I. Deixar de apresentar ao menos um atestado ou CAT válido para cada um dos fatores de avaliação referidos nos subitens 17.1.1 e 17.1.2 do Termo de referência, Anexo I.

13.2.9. Não será submetida a julgamento de preço a “Proposta de Preço” (Envelope nº 3) da licitante que for desclassificada na fase de avaliação técnica.

13.2.10. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes habilitadas na fase anterior, a Comissão poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a classificação técnica, hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a sessão, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes na sessão.

13.2.11. Intimadas todas as licitantes, direta e verbalmente, durante a própria reunião, da decisão da Comissão sobre a classificação das propostas técnicas e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, serão devolvidos às licitantes desclassificadas os envelopes fechados com as propostas de preço (Envelope nº 3), procedendo-se, em seguida, à abertura dos envelopes com as propostas de preço das licitantes classificadas.

13.2.12. Não estando presentes todas as licitantes ou, ainda que presentes, não houver renúncia expressa de alguma licitante ao exercício do direito de interposição de recurso, a Comissão encerrará a sessão para publicação do resultado no Diário Oficial do Estado, dando-se início a contagem do prazo recursal, mantendo em seu poder os envelopes das propostas de preço, devidamente fechados e rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das licitantes presentes na sessão.

13.2.13. Decorrido o período recursal, sem interposição de recursos ou apreciados os eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura dos envelopes com as propostas de preço (Envelope nº 3), das licitantes que tiverem suas propostas técnicas classificadas.

13.2.14. Os envelopes com os documentos relativos às propostas de preço das licitantes que tiverem suas propostas técnicas desclassificadas, e não retirados pelos seus representantes na data marcada para sua abertura, permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias consecutivos contados daquela data. Findo este prazo, sem que sejam retirados, os mesmos serão destruídos.

13.2.15. Caso todas as propostas técnicas das licitantes forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas técnicas, devendo ser escoimadas as causas que determinaram a desclassificação anteriormente, permanecendo as propostas de preço em poder da Comissão.

14. DA PROPOSTA DE PREÇO (Envelope N.º 03)

OBS: Só participarão desta fase de abertura do Envelope 03 as empresas que não tiveram suas Propostas Técnicas desclassificadas na fase anterior.

14.1. As propostas de Preços deverão ser apresentadas no idioma português, em 01 (uma) única via, em papel com timbre, sem rasuras ou entrelinhas, identificação ou carimbo da licitante, todas as folhas devem estar rubricadas e a última assinada por representante legal, e numeradas seqüencialmente, inclusive folha de rosto, índice de separação, de modo a não conterem folhas soltas, na forma de original, e 01 (uma) via em meio digital (CD ou DVD), e inseridos no Envelope nº 03. Para tanto, deverá ter a documentação para classificação, contendo externamente os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

TIPO: TÉCNICA E PREÇO

PROCESSO Nº 043/2013

ENVELOPE N.º 03 – PROPOSTA DE PREÇO

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

14.2. Carta dirigida à Comissão Permanente de Licitação do Órgão Licitante, conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

14.3. Apresentar cronograma físico-financeiro, conforme Anexo III.f, para a execução dos serviços, que deverá ser indicado em dias corridos, levando-se em consideração as condições de pagamento constantes do Contrato, cuja minuta é parte integrante deste Edital;

14.4. Apresentar valor da proposta expresso em algarismo e por extenso, especificando o valor global dos serviços, obrigatoriamente em moeda corrente brasileira, estando nele incluídas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, seguros e outros custos.

14.5. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

14.6. Indicação da validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

14.7. No que se refere à apresentação da Planilha de Preço em meio digital, em caso de divergência com a impressa, prevalecerá a Planilha Impressa, conforme item 14.1.

14.8. Na sessão pública em que ocorrer a abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços a CPL verificará se os CDs e/ou DVDs apresentados pelos licitantes, permitem acesso ao(s) arquivo (s) que contém a(s) planilha(s) exigidas. Na hipótese de dano ou não acesso a arquivos, o respectivo licitante deverá apresentar no prazo de 24h novo CD ou DVD hábil para conferência, ficando vetada a alteração de quaisquer dados da referida proposta.

14.9. Apresentação de Declaração pelo qual o licitante se compromete a seguir as normas trabalhistas, como formalização e registros contratuais.

OBS.: Nessa declaração deverá ser exibida a descrição das despesas relativas às medidas de prevenção e segurança no meio ambiente do trabalho.

14.10. Apresentação da planilha (orçamento básico), constante do Anexo VII) deste Edital, conforme modelo fornecido, devendo a mesma estar devidamente preenchida.

14.11. A planilha de preços deverá ser assinada por quem de direito do licitante com a indicação do seu título e do número do seu registro no CREA, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

14.12. Os licitantes, antes da elaboração das propostas deverão proceder à verificação e comparação minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos, observando que a planilha orçamentária fornecida não poderá ter os seus quantitativos, unidades e descrição dos serviços alterados.

14.13. Os Licitantes deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas propostas, não lhes assistindo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários à organização e apresentação das propostas.

14.14. Tanto o valor global da proposta, quanto aos preços unitários por item não poderão exceder àqueles estabelecidos na planilha de quantitativos de preços unitários máximos elaborados pela SETUR.

14.15. Sob pena de desclassificação, deverá ser apresentada a planilha de composição dos encargos sociais com a discriminação das parcelas relativas às obrigações trabalhistas e previdenciárias, preenchida de acordo com o estabelecido na Lei nº 8.212/91. Na composição dos encargos sociais deverá ser considerado que os mesmos incidem somente sobre o valor da mão-de-obra;

14.16 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

14.17. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

14.17.1. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito desenvolvimento dos serviços, será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

14.18. O preço máximo admitido das propostas não poderá exceder o valor de R$ 873.557,86 (oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

14.19. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, que sejam omissas, que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, e que apresente preço global maior que o estimado pela SETUR;

15. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 3

15.1. No local, dia e hora marcados, conforme estabelecido neste Edital e em legislação aplicável, e em convocação posterior que venha a ser necessária, serão abertos, pela Comissão Permanente de Licitação, os Envelopes nº 3 das licitantes habilitadas, e observados os procedimentos legais, devolvidos os Envelopes nº 2 dos licitantes não desclassificados.

15.2. Não serão aceitas propostas de preços incompatíveis com aqueles praticados por órgãos ou entidades da Administração Pública, precedidos de ampla pesquisa de mercado, ou ainda aqueles que ofereçam como opção um outro preço.

15.3. Serão desclassificadas as propostas que:

15.3.1. Não atenderem integralmente e/ou estejam elaboradas em desacordo com as exigências deste Edital, bem como as que contenham cotação para serviços não previstos ou em desacordo com a planilha orçamentária;

15.3.2 Que sejam omissas, que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, e que apresentem preços unitários e/ou globais maiores que os estimados na planilha orçamentária.

15.3.3. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

15.3.4 Em caso de divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismo, prevalecerão os valores por extenso e entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros.

15.3.5. Apresentarem preços global ou unitários maiores do que os preços da planilha de orçamento básico  da SETUR, Anexo III.a;

15.3.6. Apresentarem conteúdo do envelope, divergente do indicado no seu sobrescrito;

15.3.7. Contiverem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, que prejudiquem o seu perfeito entendimento;

15.3.8. Apresentarem preços baseados em cotações de outro licitante e as que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

15.4.  A Comissão Permanente de Licitação, antes de desclassificar qualquer proposta por preço manifestadamente inexequível, intimará a licitante para que apresente, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento da intimação, a composição de custos e promoverá diligência, mediante verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado.

15.4.1. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelas licitantes, de novas propostas escoimadas das causas que as desclassificaram.

15.5. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

15.6. A Comissão de Licitação fará a conferência da Planilha de Orçamento e, verificando erro de cálculo ou de anotações no preenchimento, efetuará as devidas correções.

15.7. Para fins de julgamento, o valor da proposta passará a ser aquele encontrado após as correções, quer seja este para mais ou para menos.

15.8. Em caso de divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismo, prevalecerão os valores por extenso e entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros.

15.9 A proposta de preço será avaliada pelo seu preço total, sendo-lhe atribuída uma Nota de Preço (NP), conforme critério exposto a seguir:

- Será atribuída nota máxima, ou seja, 10 (dez), à proposta válida de menor preço;

- Serão atribuídas notas às demais propostas (NP), obtidas por meio da seguinte fórmula:

| NP = | VMP | x 10 |
| --- | --- | --- |
|  | VPA |  |

Onde:

NP = Nota da Proposta de Preço em análise.

VMP = Valor da Proposta de menor preço entre as propostas classificadas.

VPA = Valor da Proposta de Preço em análise.

16. CLASSIFICAÇÃO FINAL

16.1 A nota final a ser considerada no julgamento será a obtida pela média ponderada das notas técnica e de preço (NT e NP), de acordo com o estabelecido no §2º, inciso II, do art. 46 da Lei 8.666/93.

16.2 A nota final (NF) atribuída à licitante será obtida pela seguinte fórmula:

NF = 0,6 x NT + 0,4 x NP

Onde:

NF = Nota Final

NT = Nota Técnica

NP = Nota de Preço

16.3 Concluídas as fases de valoração e avaliação da propostas técnica e do preço, as licitantes serão classificadas em ordem decrescente, de acordo com a Nota Final (NF) obtida.

16.4 No cálculo das notas será considerado o valor obtido com até duas casas decimais, desprezando-se as demais, se for o caso.

16.5 Será considerada a proposta mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, declarada vencedora, aquela que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste Edital e anexos, apresentar a MAIOR NOTA FINAL.

16.6 A ponderação adotada para obtenção do resultado na Nota Final, onde temos peso 6 para a Nota Técnica e 4 para a Nota de Preço, motiva-se pelo alto grau de complexidade dos projetos que serão desenvolvidos e supervisionados, pois trata-se de um dos principais equipamentos públicos do Governo de Pernambuco.

17. DOS RECURSOS

17.1. Dos atos praticados pela LICITANTE poderá haver recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso, necessariamente assinados por representante legalmente habilitado ou credenciado, apresentados em original, juntamente com cópia autêntica de documento que comprove a sua representatividade, salvo quando se tratar de diretor ou sócio, com a devida comprovação:

a) Julgamento da documentação de habilitação, proposta técnica e proposta de preço dirigido à Secretaria de Turismo de Pernambuco, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação.

b) Aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigida ao Secretário de Turismo de Pernambuco.

c) Aplicação da penalidade de suspensão temporária, dirigida à Secretaria de Turismo de Pernambuco e ao Secretário.

d) Outros casos previstos no Art. 109 da Lei 8666/93 e suas alterações.

17.2. Somente serão aceitos os recursos, eventualmente interpostos, que forem protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante no preâmbulo deste Edital.

17.3. Caberá à autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e de presentes razões de interesse público contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas, ou por recursos contra outros atos praticados pela LICITANTE.

17.4. A intimação dos atos alusivos ao julgamento da habilitação e das propostas será feita em sessão pública, previamente marcada, ou através de publicação na Imprensa Oficial.

17.5. Na hipótese de recurso contra a decisão da Comissão, na fase de julgamento da habilitação, os envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em invólucro que será rubricado por todos os presentes na reunião, para posterior abertura, em data que será fixada pela Comissão Permanente de Licitação, o que fará constar em ata.

17.6. Os recursos serão dirigidos ao Secretário de Turismo, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Professor Andrade Bezerra s/n, Salgadinho, Olinda, PE, CEP: 53.111-970, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou submetê-los à autoridade superior competente, devidamente informado.

17.7. Depois de decididos os recursos eventualmente interpostos, o Processo de Licitação será submetido ao Secretário de Turismo, para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação.

17.8. Durante o prazo de recurso, os autos do processo estarão com vista franqueada aos licitantes interessados, na Comissão Permanente de Licitação, não sendo permitida, entretanto, a sua retirada do local sob qualquer hipótese.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1. Transcorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, após a divulgação da classificação desta licitação, sem interposição de recurso ou, em havendo, após sua apreciação, a Comissão encaminhará o processo, com todas as suas peças, ao Secretário de Turismo.

18.2. A adjudicação do objeto deste Edital ao vencedor da licitação dar-se-á após a aprovação do processo licitatório pela Secretaria de Turismo - SETUR.

18.3. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do instrumento contratual, contados a partir da data de recebimento da convocação, conforme minuta constante do Anexo VIII deste Edital. Para a assinatura do instrumento contratual será exigida a documentação complementar que a lei estabelece especificamente para a contratação.

18.4. O licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação.

18.5. A recusa injustificada da adjudicatária em firmar o contrato no prazo estabelecido, sujeitá-la-á a perda do direito à contratação e à penalidade estabelecida no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, facultando à Secretaria de Turismo a convocação do 2º colocado e assim sucessivamente, observadas as mesmas condições propostas pelo 1º classificado, inclusive quanto aos preços.

19. DO CONTRATO

19.1.  O valor do contrato é fixo e irreajustável durante os primeiros 12 (doze) meses.

19.1.2. Haverá reajuste nos preços ofertados a partir de 1 (um) ano da data de apresentação da proposta, obedecendo aos critérios de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices setoriais de aferição da variação do custo da construção civil, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, especifico aos serviços executados, na forma do estatuído no artigo 40, XI, da Lei 8.666/93, e nas Leis Estaduais nº 12.525, de 30/12/203 e 12.932, de 05/12/2005, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.

19.1.3. A empresa licitante que vier a ser contratada deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, ou junto com a primeira fatura, a seguinte documentação:

- Prova do registro do serviço objeto desse edital junto ao CREA do Estado de Pernambuco, bem como cópia da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

19.1.4 Será exigida do licitante vencedor garantia de execução do contrato, no percentual correspondente a 3% (três por cento) do valor total da sua Proposta de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, com o mesmo prazo de validade do contrato, conforme previsto no art. 56 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, através de uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Na forma de fiança bancária, válida até 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços pela Secretaria solicitante; ou

b) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; No caso de Título da Dívida Pública, só serão aceitos aqueles emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central, e avaliados pelos seus valores econômicos, definidos pelo Ministério da Fazenda (Redação dada pela Lei nº 10.079/2004, de 31.12.2004);

c) Seguro-garantia, válido até 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços pela Secretaria solicitante.

19.1.4.1. A apólice de garantia do contrato deverá ser apresentada para custódia na Coordenadoria Financeira da SETUR/PE até a data de assinatura do contrato, sob pena de sua rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis.

19.1.4.2. Ocorrendo prorrogação na vigência do contrato, deverá a garantia apresentada ser revalidada, por período não inferior a trinta dias, após o novo prazo previsto para o encerramento do mesmo.

19.1.4.3. A garantia só será liberada após a aceitação definitiva do objeto desta licitação, mediante requerimento do interessado.

19.1.4.4. A contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

19.1.4.5. É vedado à contratada garantir ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da SETUR.

19.1.4.6. A Administração reserva-se o direito, a seu critério, de contratar, total ou parcialmente, o constante do objeto desta licitação, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões necessárias, conforme art. 65 da lei 8.666/93 e suas alterações.

19.1.4.7. O contrato a ser firmado poderá ser rescindido caso ocorra alguma das situações previstas nos artigos 77 e 78 da lei nº 8.666/93 e suas alterações.

19.1.4.8. A empresa vencedora do certame deverá apresentar as composições de preços unitários de todos os itens da planilha contratual em um prazo de 05 (cinco) dias após a homologação e adjudicação do certame, ficando as composições de preços unitários fazendo parte integrante do contrato.

20.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS

20.1. A Administração poderá contratar quantitativos superiores ou inferiores àqueles cotados, limitado a, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do total estimado, de acordo com o § 2º, art. 65 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

21. PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA:

21.1. O prazo de execução dos serviços será de 08 (oito) meses, contados a partir da  emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, inciso I, da Lei nº. 8.666/93.

21.2. O prazo de vigência contratual será de 10 (dez) meses, a partir da assinatura do contrato.

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

22.1. O pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos no Contrato que é parte integrante deste Processo Licitatório, através de crédito bancário, após cada medição realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto do responsável pelo recebimento do material nos documentos hábeis de cobrança.

22.2. Para execução do pagamento, o licitante vencedor deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Secretaria de Turismo de Pernambuco, CNPJ nº 08.113.327/0001-81, com as seguintes informações: o nome e o número do Banco, o nome e número da agência e o nome e número de sua conta-corrente.

22.3. A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, diretamente a SETUR, que somente atestará a execução e liberarão a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pelo licitante vencedor, todas as condições pactuadas.

23. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE ENGENHARIA A SER FISCALIZADO.

Os serviços técnicos de assessoria a Fiscalização em relação à empresa contratada para realização dos projetos serão desenvolvidos, conforme as exigências mínimas previstas, para os seguintes serviços:

| ITEM | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 23.1 | - Coordenação dos Projetos; |
| 23.2 | - Projeto de Terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário; |
| 23.3 | - Compatibilização de projetos; |
| 23.4 | - Projeto de Alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP; |
| 23.5 | - Projeto de central de controle de automação e multimídia, |
| 23.6 | - Projeto de climatização e ventilação mecânica, |
| 23.7 | - Projeto de elevadores ou escadas rolantes ou esteiras rolantes, |
| 23.8 | - Projeto de instalações hidrossanitárias e esgotamento sanitário, |
| 23.9 | - Projeto de estrutura e fundações, |
| 23.10 | - Projeto de instalações elétricas, subestação, SPDA, telefonia e lógica, |
| 23.11 | - Orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações |

23.12 Os Projetos Complementares Básicos e Executivos são aqueles que compreendem a elaboração dos demais projetos complementares (Estrutural, Elétrico, Hidro-sanitário, Climatização e Ventilação Mecânica, Elevadores). É o conjunto de elementos técnicos necessários e suficientes (desenhos especificações de materiais e serviços, memoriais descritivos e de cálculo, rol de materiais, orçamento, cronograma físico-financeiro proposto), com nível de precisão adequado, que possibilite caracterizar perfeitamente a obra ou o serviço, estimar os custos, determinar os prazos de execução, identificar as especificações e os métodos de execução, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução e que assegure a sua viabilidade técnica.

23.13 Os Projetos Complementares Básico e Executivo deverão ser o mais detalhados possível e conter todas as informações necessárias à sua perfeita execução, bem como o levantamento de custos da obra (ORÇAMENTO), de forma a caracterizar em sua totalidade o objeto a ser licitado, com a finalidade de minimizar a necessidade de sua reformulação ou de variantes durante as fases da obra.

24. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

24.1 Nos termos do artigo 67 da Lei N.º 8.666/93, a execução dos serviços de engenharia serão acompanhados e fiscalizados por representante da Secretaria de Turismo de Pernambuco, especialmente designado por seu dirigente, e caberá à empresa Contratada assessorá-lo tecnicamente nessa finalidade.

24.2 A empresa vencedora do presente certame (Contratada) será responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de elaboração e coordenação dos projetos por parte da empresa executora: fazendo as necessárias análises dos projetos e estudos específicos, com emissão de pareceres, aprovando-os ou reprovando-os, com as devidas justificativas; bem como emissão de relatórios mensais contendo as ocorrências no período e as recomendações para as adequações necessárias; e subsidiar a Fiscalização na elaboração de termos aditivos, porventura necessários ao contrato de execução dos Projetos Complementares Básico e Executivo para Ampliação e Reforma do Centro de Convenções de Pernambuco.

24.3. Os pareceres, laudos, etc que, por sua complexidade, a Fiscalização julgue necessário à emissão de ART ou RRT, a Contratada os fará nos prazos estabelecidos e deverá constar previsão dessa despesa na proposta orçamentária.

24.4 Será condição para a emissão da Ordem de Serviços, a qual se dará em até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura do contrato, a apresentação pela Contratada das ART’s dos engenheiros e RRT do Arquiteto, que farão parte da equipe técnica de assessoria à Fiscalização, junto ao CREA e CAU.

25. DESCRIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA E SUAS ATRIBUIÇÕES

25.1 Para a realização dos serviços de Assessoria a Fiscalização dos Serviços de Elaboração e Coordenação dos Projetos Complementares Básico e Executivo para Ampliação e Reforma do Centro de Convenções de Pernambuco, será composta uma equipe técnica pela Contratada, com os seguintes profissionais:

|  | 01 - Coordenador Técnico |
| --- | --- |
| a.1 |  |
|  | 01 - Eng. Civil Sênior - projeto de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização interna do sistema viário |
| a.2 |  |
|  | 01 - Arquiteto Sênior - compatibilização de projetos |
| a.3 |  |
|  | 01 - Eng. Segurança do Trabalho Sênior - projeto de alarme, detecção e instalações de prevenção e combate a incêndio, bem como instalação de GLP |
| a.4 |  |
|  | 01 - Eng. Eletricista Sênior - projetos de central de controle de automação e multimídia |
| a.5 |  |
|  | 01 – Eng. Mecânico Sênior projetos de climatização e ventilação mecânica |
| a.6 |  |
|  | 01- Eng. Mecânico Sênior - projetos de elevadores ou escadas rolantes ou esteiras rolantes |
| a.7 |  |
|  | 01 - Eng. Civil Sênior - projetos de instalações hidrossanitárias e esgotamento sanitário |
| a.8 |  |
|  | 01 - Eng. Civil Sênior - projetos de estrutura e fundações |
| a.9 |  |
|  | 01 - Eng. Eletricista Sênior - projetos de instalações elétricas, subestação, SPDA, telefonia e lógica; |
| a.10 |  |
|  | 01 - Eng. Civil Sênior - orçamentos, memórias de cálculo, memoriais descritivos e caderno de especificações |
| a.11 |  |

25.2 Os profissionais da equipe descritos no item acima exercerão suas atividades conforme previsão no cronograma, em consonância com as etapas de execução dos Projetos, cujos serviços sejam pertinentes às suas atividades profissionais, e de acordo com a necessidade do serviço. Todos eles deverão ter formação em Curso Superior e deverão estar legalmente habilitados e registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). A programação de serviços dos profissionais proposta, inicialmente, mas poderá sofrer ajustes, em função do andamento dos serviços e desde que haja a prévia autorização da Administração; sempre levando em consideração que, somente em casos excepcionais, e de acordo com a legislação vigente e no interesse da Administração, é que poderá ocorrer alteração no prazo de execução e no valor do contrato.

25.3 A equipe técnica deverá ter uma coordenação central, realizada através de seu Arquiteto ou pelo Engenheiro Civil, ao qual incumbe, dentre outras responsabilidades descritas neste documento, coordenar e integrar as atividades da equipe, visando à continuidade, completude, abrangência e harmonia da atividade de assessoria à Fiscalização.

25.4 A equipe de assessoria à Fiscalização deverá ter à sua disposição a infra-estrutura necessária para as análises, estudos e pareceres dos projetos das diversas áreas que comporão os serviços, a qual será composta por, no mínimo, dois notebooks e os softwares necessários às leituras dos arquivos dos projetos apresentados pela empresa executora, além de planilhas eletrônicas e editores de textos compatíveis com os  arquivos  utilizados por software da plataforma da Microsoft Office.

25.5 Os profissionais da equipe poderão ser substituídos por outros no decorrer do contrato, desde que tenham titulações e atribuições compatíveis às apresentadas anteriormente, para pontuação dos índices técnicos na licitação, e, aprovação da SETUR.

25.6 O pagamento dos serviços desta equipe será mensal, com valor de acordo com os valores apresentados na planilha de formação de preços da proposta da contratada (cronograma).

25.7.  Equipe Técnica.

25.7.1 Coordenador Técnico e Arquiteto Compatibilizador (itens a.1 e a.3) - deverão ser designados, respectivamente, um engenheiro civil ou arquiteto e um Arquiteto, os quais deverão acompanhar toda a execução dos Projetos Complementares Básicos e Executivo, visando à compatibilização dos projetos complementares com o projeto de arquitetura, desde a 1ª (primeira) fase até a última fase, conforme previsto no cronograma. Seu regime de trabalho deverá ser em reuniões com a Fiscalização e empresa executora dos Projetos na Sede da SETUR, bem como para visitas ao local da futura obra, a órgãos públicos, a empresas e outros locais que se fizerem necessários, de acordo com o objeto contratado. Estes profissionais deverão ter experiência de, no mínimo, 10 (Dez) anos, relativamente ao acompanhamento ou fiscalização ou assessoramento à fiscalização ou à execução de projetos com estrutura em concreto armado. Esta experiência deverá ser comprovada através da apresentação das correspondentes CAT e/ou atestado registrado no CREA ou CAU, para cada projeto ou obra da qual tenha participado.

25.7.1.1 São responsabilidades do Coordenador Técnico e Arquiteto Compatibilizador:

25.7.1.1.1 Atuar no assessoramento à Fiscalização dos trabalhos visando a compatibilização dos projetos complementares com o projeto de arquitetura, desde a 1ª (primeira) fase até a última fase.

25.7.1.1.2 Colaborar para a integração das atividades da equipe técnica, visando a dar continuidade, completude, abrangência e harmonia à atividade de assessoria à fiscalização, com vistas à obtenção, com perfeição, dos Projetos Complementares Básico e Executivo com o Projeto de Arquitetura da futura obra;

25.7.1.1.3 Auxiliar no controle da obtenção, pela empresa executora dos Projetos Complementares, de licenças, autorizações e aprovações que sejam necessárias perante órgãos municipais, estaduais e federais ou, ainda, perante permissionárias ou concessionárias de serviços públicos;

25.7.1.1.4 Contribuir para solucionar possíveis interferências ou conflitos entre os diversos serviços e projetos específicos, os quais envolvam diferentes profissionais da equipe, apresentando à Fiscalização, em seu parecer, as possíveis soluções técnicas;

25.7.1.1.5 Propor e acompanhar a realização, quando necessário, de ensaios tecnológicos, laudos técnicos, pareceres, etc;

25.7.1.1.6 Manifestar-se, imediata e formalmente, sempre que for constatado qualquer problema de natureza técnica em projetos de sua área de atuação (pontos omissos, errôneos ou conflitantes), sem prejuízo das manifestações informais que se mostrarem necessárias a peculiaridades de certos casos;

25.7.1.1.7 Auxiliar o Fiscal do Contrato na aferição da conclusão de qualquer uma das fases de execução dos Projetos Complementares Básico e Executivo, para fins de emissão de fatura pela empresa executora dos serviços;

25.7.1.1.8 Auxiliar o Fiscal do Contrato para fins de Recebimento Provisório dos Projetos Complementares conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo à sua área de atuação, a fim de compor o relatório final dos serviços contratados a ser elaborado pelo Coordenador;

25.7.1.1.9 Emitir eventuais esclarecimentos à Fiscalização ou à Comissão de Recebimento Definitivo dos Projeto Complementares, em situações que justificarem;

25.7.1.1.10 Apreciar qualquer alteração ou adequação de projeto específico apresentadas pela empresa executora dos Projetos Complementares, no decorrer da execução deste, emitindo parecer ou juntando o parecer emitido por outro profissional da equipe técnica;

25.7.1.1.11 Realizar outras atividades de sua área de atuação em situações consideradas necessárias pela Fiscalização.

25.7.2 Engenheiros Civis, Mecânicos e Eletricista (itens a.2 e a.4, a.5, a.6, a.7, a.8, a.9, a.10 e a.11) - deverão ser designados Engenheiros Civis, Mecânicos e Eletricista, os quais deverão acompanhar a execução dos Projetos Complementares Básico e Executivo e Orçamentos, na sua área de atuação (Estrutura, Instalações Hidrossanitárias, Combate a Incêndio, Drenagem, Terraplenagem, orçamento, etc), desde a 1ª (primeira) fase até a última fase prevista no cronograma. Seu regime de trabalho deverá ser em reuniões com a Fiscalização e empresa executora dos Projetos na Sede da SETUR, bem como para visitas ao local da futura obra, a órgãos públicos, a empresas e outros locais que se fizerem necessários, de acordo com o objeto contratado. Estes profissionais deverão ter experiência de, no mínimo, 10 (Dez) anos, relativamente ao acompanhamento ou fiscalização ou assessoramento à fiscalização ou à execução de projetos, de edifícios com estrutura em concreto armado, e que tenham características semelhantes às do projeto a ser fiscalizado. Esta experiência deverá ser comprovada através da apresentação das correspondentes CAT e/ou atestado registrado no CREA, para cada projeto da qual tenha participado.

25.7.2.1 As atividades do profissional deverão acontecer, no mínimo, nas situações elencadas a seguir:

25.7.2.1.1 Assessorar a Fiscalização no acompanhamento da execução dos projetos de sua área de atuação (projetos de terraplenagem, fundações, estrutural, de pavimentação, de instalações hidrossanitárias e de drenagem, de instalações de prevenção e combate a incêndio, etc.);

25.7.2.1.2 Realizar consultas e estudos e prover informações técnicas, em sua área de atuação, para o Fiscal do Contrato e para os demais profissionais integrantes da equipe técnica, quando necessário;

25.7.2.1.3 Manifestar-se, por intermédio do Coordenador, imediata e formalmente, sempre que for constatado qualquer problema de natureza técnica na execução de projeto de sua área de atuação (pontos omissos, errôneos ou conflitantes), sem prejuízo das manifestações informais que se mostrarem necessárias a peculiaridades de certos casos;

25.7.2.1.4 Emitir eventuais esclarecimentos à Fiscalização ou à Comissão de Recebimento Definitivo dos Projetos Complementares, em situações que justificarem, inclusive contribuir para solucionar possíveis interferências ou conflitos que envolvam projetos específicos de sua área profissional;

25.7.2.1.5 Auxiliar o Fiscal do Contrato na aferição da conclusão de qualquer uma das fases de execução dos Projetos Complementares, para fins de emissão de fatura pela empresa executora dos serviços;

25.7.2.1.6 Auxiliar o Fiscal do Contrato para fins de Recebimento Provisório dos Projeto Complementares conforme contratado, emitindo o seu parecer relativo à sua área de atuação, a fim de compor o relatório final dos serviços contratados a ser elaborado pelo Coordenador;

25.7.2.1.7 Contribuir para solucionar possíveis interferências ou conflitos entre os diversos serviços e projetos específicos, os quais envolvam diferentes profissionais da equipe, apresentando à Fiscalização, em seu parecer e por meio do Coordenador, as possíveis soluções técnicas.

25.7.2.1.8 Realizar outras atividades de sua área de atuação em situações consideradas necessárias pela Fiscalização.

25.8 Das Atribuições e Responsabilidades da Equipe Técnica

25.8.1 Sem prejuízo às responsabilidades e atribuições conferidas aos componentes da equipe técnica que compõe a estrutura completa no âmbito da assessoria à fiscalização dos Projetos Complementares, caberá à empresa contratada, nos limites de sua responsabilidade, realizar as atividades atuando a tempo de permitir o cumprimento do prazo previsto no contrato.

25.8.2 O rol de atribuições e atividades não é taxativo, exaustivo ou definitivo, devendo a equipe técnica completa, através do seu Coordenador, complementar, adaptar ou modificar as atividades e atribuições conforme a necessidade dos serviços e segundo as características técnicas do objeto a ser fiscalizado, de comum acordo com a Fiscalização.

26.   DAS RESPONSABILIDADES

26.1. A Fiscalização da obra, compreendendo o Fiscal do Contrato e a Assessoria Técnica, não terá qualquer responsabilidade técnica sobre a execução dos Projetos Complementares Básico e Executivo da futura obra, a qual pertence a seus executores/autores.

26.2. A responsabilidade pela fiscalização do Projeto é diretamente do Fiscal do Contrato que poderá, sempre que julgar necessário, buscar o competente parecer de sua assessoria técnica. A Assessoria Técnica à Fiscalização é responsabilizada no que a legislação estabelece.

26.3. As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) referentes aos profissionais que exercerão a fiscalização e assessoria dos Projetos Complementares Básico e Executivo da futura obra deverão ser obtidas junto ao CREA ou CAU, conforme as atribuições. Havendo a participação de outros profissionais, também deverão ser obtidas as respectivas ARTs ou RRTs no respectivo Conselho.

26.4.  O Fiscal do Contrato e a Assessoria Técnica, no limite de suas participações individuais, poderão ser civil e/ou penalmente responsabilizados por faltas graves que eventualmente venham a cometer.

27.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

27.1.  Acompanhar a execução dos Projetos Complementares Básico e Executivo, por meio dos profissionais de sua Equipe Técnica, conforme atribuições e atividades previstas neste anexo;

27.2.  Efetuar as respectivas Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de  Responsabilidade Técnica (RRT) das atividades dos integrantes da Equipe Técnica, vinculadas a(s) ART(s) ou RRT(s) do(s) servidor(es) da Administração que participar(em) da fiscalização da execução dos Projetos Complementares;

27.3.  Submeter à prévia aprovação da Administração, com antecedência mínima de cinco dias do início dos serviços, a indicação dos membros da Equipe Técnica, obrigatoriamente acompanhada da comprovação da habilitação legal e comprovantes da experiência exigida no Edital;

27.4.  Manter, durante todo o período de execução do contrato, um coordenador da Equipe Técnica, o qual deverá fazer o registro das atividades e ocorrências observadas no trabalho de Fiscalização, bem como comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer demanda que for urgente;

27.5. Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços;

27.6.  Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

27.7.  Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, quando da prestação dos serviços;

27.8.  Proceder minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execução dos trabalhos de assessoria à Fiscalização dos Projetos Complementares, de modo a apontar as eventuais omissões ou falhas observadas, para que as mesmas sejam sanadas a tempo;

27.9. Verificar a aprovação dos projetos nos órgãos competentes e na forma exigida em normas legais vigentes, a obtenção de todas as licenças, aprovações e franquias necessárias, e obediência às leis, aos regulamentos e às posturas, referentes aos serviços e à segurança pública;

27.10. Averiguar e manifestar-se quanto à qualificação técnica de empresas que a executora dos Projetos Complementares, eventualmente, vier a subcontratar para executar serviços permitidos;

27.11. Responder por perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, equipamentos e demais bens da União ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos serviços;

27.12.  Manifestar-se quanto à qualidade do trabalho e adequação às especificações técnicas e à regulamentação aplicável a cada caso, especialmente as recomendações das Práticas da SEAP - Manual de Construção;

27.13.  Registrar no “Diário de Ocorrências”, ou transcrever em duas vias e entregar mediante recibo, as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, as quais caberá à empresa executora o direito a, devidamente dirigido a SETUR, no prazo de cinco dias úteis;

27.14.  Propor a retirada de empregado que não corresponder à confiança, à responsabilidade exigida, que perturbar a ação da fiscalização ou que desrespeitá-la;

27.15.  Observar o estrito cumprimento por parte da empresa executora do Projeto em relação à  entrega dos documentos nos prazos estabelecidos;

27.17 Alertar o Fiscal do Contrato da transferência, no todo ou em parte, da execução dos Projetos Complementares sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, ressalvadas pequenas subempreitadas ou tarefas que não exijam registro de responsabilidade técnica no órgão competente;

27.17. Expressar em parecer técnico quanto às proposituras apresentadas pela empresa executora dos Projetos Complementares;

27.18.  Acompanhar o correto recolhimento, por parte da empresa executora dos Projetos Complementares, das contribuições referentes à Seguridade Social, apresentados mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das fases de medição;

27.19.  Propor testes e ensaios tecnológicos exigíveis pela legislação, quando for o caso;

27.20.  Assessorar a CONTRATANTE no recebimento de todos os projetos, acompanhados das respectivas ART’s ou RRT’s, devidamente aprovados nos órgãos competentes, quando couber;

27.21.  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias à consecução do objeto da presente licitação, em até 25% do valor do contrato;

27.22.  Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório;

27.23.  Estar em dia no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF”, quando da apresentação das faturas e notas fiscais;

27.24.  Prestar garantia nos termos previstos neste Edital;

27.25.  Os serviços objeto do contrato serão executados por engenheiro(s) ou arquiteto(s) da CONTRATADA, devidamente habilitados para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), indicados pela Contratada conforme condições estabelecidas na fase de habilitação da licitação;

27.26.  Os serviços objeto deste contrato serão executados por engenheiro(s) ou arquiteto(s) da CONTRATADA, devidamente habilitados para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e indicados pela Contratada como integrantes da Equipe Técnica;

27.27.  Durante a execução do contrato, caso haja necessidade de substituição de qualquer dos profissionais, cuja capacitação, experiência e qualificação técnica contribuiu para a classificação da licitante, a substituição só poderá ser efetivada após autorização formal expressa da Administração, devendo o substituto ter capacitação, experiência e qualificação técnica devidamente comprovada, equivalente ou superior à do profissional substituído;

27.28.  A eventual substituição do profissional ou empresa subcontratada não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, salvo em caso fortuito ou força maior, conforme previsto na lei;

27.29.  Durante todo o período de vigência do contrato, a Contratada e seus responsáveis técnicos não poderão possuir nenhum vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a empresa executante dos Projetos Complementares Básico e  Executivo da futura obra e suas subcontratadas;

27.30. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo e condições estabelecidas, os serviços sejam inteiramente concluídos e acabados;

27.31. Assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços, correndo por sua própria conta todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, licenças, alvarás e outras despesas concernentes à execução dos serviços;

27.32. Executar todos os serviços, nas condições estipuladas na proposta e estabelecidas neste instrumento;

27.33. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação;

27.34. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

27.35. Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados e prepostos, e, perdas e danos a terceiros e à CONTRATANTE, porventura resultantes de suas atividades;

27.36. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Edital, que passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição.

27.37. Conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas, cumprindo e fazendo cumprir, por seus empregados, prepostos e subcontratados, a legislação federal, estadual e municipal e as demais normas;

27.38. Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal capacitado e necessário à execução dos trabalhos, em todos os níveis, devidamente identificados e cadastrados;

27.39. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o representante credenciado, preposto, funcionário e qualquer outro elemento do seu quadro de pessoal, cuja permanência no local dos serviços seja considerada inconveniente pela contratante;

27.40. Tomar todas as providências necessárias à segurança de pessoal e bens utilizados nos serviços, promovendo os seguros exigidos pela legislação vigente e apresentando os respectivos comprovantes à fiscalização;

27.41. Indicar representante da empresa, com poder decisório, para tratar de questões relativas à execução do objeto deste ajuste, visando ao comparecimento em reuniões agendadas por esta Secretaria;

27.42. A inobservância dos prazos fixados, somente será admitida pela contratante quando decorrente de força maior ou de caso fortuito, enquadráveis nas disposições do inciso II, § 1º, art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações ou na conceituação legal do parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro, ou de fatos comprovadamente imputáveis à própria contratante, sob pena de aplicação das penalidades aqui estipuladas.

27.43. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Edital e do Contrato a que vier a ser  assinado;

27.44. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta Tomada de Preços, sem prévia autorização da Administração da Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco;

27.45. Prestar esclarecimentos à Administração sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação;

28. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

28.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, de acordo com as disposições do contrato;

28.2 Fornecer aos profissionais da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, venham a ser solicitados sobre os serviços;

28.3.  Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;

28.4.  Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA;

28.5.  Aplicar as sanções administrativas contratuais;

28.6. Efetuar as requisições, de conformidade com a discriminação constante deste Edital;

28.7. Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos na Cláusula estabelecida no Edital, mediante a apresentação dos documentos hábeis para prática de tal ato;

28.8.  Fiscalizar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes;

28.9. Permitir à CONTRATADA acesso ao local onde serão realizados os serviços, ou ao local que será beneficiado pelo serviço;

28.10. Manter contatos com a CONTRATADA, informando a esta os elementos necessários ao cumprimento do Contrato;

28.11. Receber e analisar os relatórios e outros documentos entregues pela CONTRATADA;

28.12. Registrar, através de atas, todos os contatos mantidos com a CONTRATADA;

28.13. Acompanhar a execução dos serviços, manter contatos com um representante da CONTRATADA, determinando o que for necessário para regulariza as falhas ou defeitos observados.

29. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

29.1. A SETUR designará a fiscalização, para acompanhamento e recebimento do contrato, conforme, art. 67 da lei 8.666/93 e suas alterações.

29.2. Caberá à fiscalização designada tomar todas as providências necessárias ao imediato acionamento do representante da firma CONTRATADA, logo que constatada qualquer irregularidade por parte da mesma, a fim de solucionar os problemas detectados.

29.3. Em hipótese alguma poderá a FISCALIZAÇÃO, ainda que diante de justificativas plausíveis, acordar com a CONTRATADA a dilatação de prazos previstos na proposta inicialmente apresentada, sem prévia concordância do Ordenador de Despesas, haja vista que tal atitude acarretará alteração nos termos contratuais pactuados.

29.4. A fiscalização anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

29.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser levadas à instância superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

29.6. Segurança e Medicina do Trabalho: Todos os serviços que forem realizados pela contratada serão de sua inteira responsabilidade quanto o cumprimento das Normas Regulamentadoras especificadas da Portaria Nº 3.214, de 08/06/1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamentou a Lei Federal Nº 6.514/77 e as demais legislações vigentes no período da execução do serviço.

30. CABERÁ AINDA À Fiscalização:

30.1. Tomar providências para o fiel cumprimento das cláusulas do contrato, obedecendo à legislação sobre a Contratação de Serviços de Engenharia e outros dispositivos legais específicos;

30.2. Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que estejam em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, e certificadas pela FISCALIZAÇÃO;

30.3. Colocar à disposição da CONTRATADA, em tempo hábil, as informações necessárias para execução dos serviços, de modo a possibilitar-lhe o cumprimento dos prazos avençados;

30.4. Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a plena adequação do objeto deste termo às suas finalidades;

30.5. Liberar a garantia, após o recebimento definitivo dos serviços;

30.6. Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposições do contrato e das ordens complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a esta, em tempo hábil, todas as ocorrências e providências tomadas;

30.7. Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no contrato, nas suas Especificações de Serviço e em tudo mais que, de qualquer forma, relacionar-se direta ou indiretamente com o objeto, garantido o contraditório e a ampla defesa;

30.8. Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos que embaracem a sua ação fiscalizadora, independentemente de justificativa;

30.9. Propor as medidas que couberem para a solução dos casos surgidos em decorrência de solução técnica na execução dos serviços;

30.10. Em caso de dúvida ou omissão fixar, o que julgar indicado, em rigorosa obediência às normas legais vigentes;

30.11. Analisar e dar parecer aprovando ou não o faturamento dos serviços executados para fim de pagamento para a CONTRATADA;

30.12. Efetuar o registro das ocorrências no Livro Diário de Ocorrências, mantido no local de execução dos serviços pela Contratada.

30.13. A atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e as consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o Estado ou terceiros, e a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE.

30.14. Na hipótese do não recebimento do objeto contratual, será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, ou refaça os serviços rejeitados.

30.15. Aceitos os serviços e cumpridas as demais cláusulas e condições contratuais, será emitido, pela Contratante, o respectivo “Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços”.

30.16. À Fiscalização serão dados 02 (dois) dias úteis a partir do adimplemento do evento contratual pela CONTRATADA, para encaminhar a nota fiscal e sua fatura correspondente, ao setor responsável pelo acompanhamento do contrato.

30.17. Para efeito de contagem do prazo estabelecido acima, considerar-se-á como de adimplemento do evento contratual pela CONTRATADA a data de aceitação pela Fiscalização, da nota fiscal e respectiva fatura.

31.   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

31.1. As especificações Técnicas deverão ser estruturadas em conformidade com todas as especificações constantes no Anexo II – Especificações Técnicas, que passa a fazer parte integrante deste Edital, independente de transcrição.

32. AS PENALIDADES

32.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas;

32.2. A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a empresa às seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 87 da Lei nº 8.666/93:

a) advertência;

b) multa;

b.1) pelo atraso na prestação do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor mensal do contrato, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);

b.2) pela recusa em realizar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

b.3) pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do contrato, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);

b.4) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato;

b.5) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para cada evento.

A multa deve ser recolhida no prazo máximo de 05(cinco) dias a contar da notificação;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria, por prazo não superior a 2(dois)dois anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Secretaria pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sua aplicação.

32.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

32.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;

32.5. Fica o ente público contratante, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro;

32.6. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de recolhimento Estadual (GRE), no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual;

32.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

32.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

32.9. Esse processo segue a conformidade da Lei 8.666/93 e alterações.

33. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

33.1. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de:

33.1.1. Adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, notificando-se, por escrito, às LICITANTES que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;

33.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente Tomada de Preços, bem como desistir da contratação, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, sem que disso resulte, para qualquer licitante, direito

ou pedido de ressarcimento ou indenização, ressalvada a restituição das Garantias de Participação ou de Execução do Contrato, caso já tenha sido prestada;

33.1.3. Alterar as condições deste Edital ou fazer adendos aos documentos pertinentes a esta Tomada de Preços, mediante publicação na Imprensa Oficial e Particular fixando novo prazo, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações.

33.1.4. A participação nesta Tomada de Preços implicará aceitação integral e irretratável pelos licitantes das normas do Edital e seus Anexos e a renúncia, pelas empresas estrangeiras, a qualquer reclamação por via diplomática, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.

33.1.5 O representante do licitante presente ao ato de abertura dos invólucros será considerado como tendo amplos poderes para tomar quaisquer decisões sobre a licitação, inclusive quanto à desistência de interposição de recursos.

33.1.6. A Comissão poderá, se considerar necessário, solicitar aos licitantes, em todas as fases da licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, sendo que tais esclarecimentos não poderão implicar modificação da proposta.

33.1.7. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus anexos, prevalecerão às disposições do Edital.

33.1.8. Salvo expressa indicação em contrário, todos os prazos indicados neste Edital são contados em dias corridos.

33.1.9. A Comissão poderá, no interesse da Administração, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Tomada de Preços;

33.1.10. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

33.1.11. Todos os serviços deverão ser atestados e aprovados pela equipe de engenharia da Secretaria de Turismo de Pernambuco – SETUR/PE;

33.1.12. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por consultas prévias, registro e aprovação dos respectivos projetos junto aos órgãos públicos municipais e estaduais e pela Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. – junto ao CREA, Qualquer entrave excepcional deverá ser comunicado formalmente à SETUR/PE;

33.1.13. A contratada responsabilizar-se-á por todos os emolumentos, taxas, licenças e quaisquer outras despesas inerentes aos serviços contratuais;

33.1.16. Todas as comunicações efetuadas pela SETUR ao licitante vencedor, ou vice-versa, serão sempre por escrito e somente assim produzirão seus efeitos;

33.1.17. A SETUR/PE, a qualquer tempo, poderá promover diligências a fim de esclarecer ou complementar informações necessárias a presente licitação;

33.1.18.O resultado deste certame será publicado no Diário Oficial do Estado;

33.1.19. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Recife, do Estado de Pernambuco;

33.1.20. Todos os atos da presente licitação serão acessíveis ao público, salvo o conteúdo das propostas até a sua abertura. A Comissão de licitação lavrará atas circunstanciadas de todas as sessões e elaborará os demonstrativos da apuração das propostas.

Olinda, 08 de Julho de 2013.

Mary Cléa Ferraz de Castro

Presidente da CPL – SETUR/PE

Margarete de Lima Alves					Hamilton Barros Falcão

Membro					Membro

Rogério Ramos de Santana					Lúcia de Fátima dos Santos

Membro					Membro